诚 信 / 务 实 / 廉 洁 / 高 效

| 项目编号： | 2021-SH729 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 采光井改造及道路修缮 |
| 采购方式： | 竞争性谈判 |
| 采 购 人： | 厦门市竞技体育发展中心 |

2021年11月5日

- 目   录

第一章  谈判邀请	2

谈判邀请函	2

第二章  谈判响应供应商须知	4

谈判响应供应商须知前附表	4

一、说明	8

二、谈判文件	9

三、谈判响应文件的编写	10

四、谈判响应文件的提交	13

五、谈判响应文件的评估和比较	13

六、成交与签定合同	17

七、其他	19

第三章  项目内容及要求	21

一、谈判项目一览表	21

二、项目基本要求	21

三、主要货物及材料技术要求	22

四、工程量清单	23

五、谈判要求：	29

六、报价要求	30

七、验收条件及标准	30

八、售后服务及培训要求	31

（一）、售后服务要求	31

（二）、培训要求	31

九、知识产权	31

十、合同签定及付款方式	32

第四章  谈判响应文件格式	32

# 第一章  谈判邀请

## 谈判邀请函

受厦门市竞技体育发展中心委托，厦门市务实采购有限公司以竞争性谈判方式对采光井改造及道路修缮项目进行采购，欢迎合格供应商前来提交密封的谈判响应文件。

1. 项目编号：2021-SH729

2. 项目名称、数量及主要技术要求：见项目一览表。

3. 获取采购文件

时间：2021年11月5日至2021年11月10日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

地点：登录招拍挂资源市场化配置交易平台（https://www.xmzpg.com/）申请账号并获取采购文件。（对平台操作有任何疑问，前往平台网站→下载中心→供应商操作手册，平台客服电话：0592-2070077 ）。

方式：在线获取

售价：100元

| 合同包 | 标书费 | 平台服务费（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 100.00 |

4. 所有响应文件应于2021年11月11日09:00:00时（北京时间）之前递交到响应文件递交地点并在签到表上签到，逾期递交的或不符合规定的响应文件将被拒绝。响应文件递交地点：厦门市思明区莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼厦门市务实采购有限公司开标厅。

5. 响应供应商对本次谈判活动事项提出疑问的，请按照招标代理机构网站（http://www.xmws.com）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面的形式与招标代理机构联系。

6. 以上信息或本项目的其它内容如有变更，招标代理机构将通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、招拍挂资源市场化配置交易平台（http://www.xmzpg.com/）等信息发布媒体通知，请各响应供应商在开标前随时留意以上网站关于本招标项目的有关信息。

7.交通拥堵，递交响应文件请提前做好准备。

招标代理机构：厦门市务实采购有限公司

地址：厦门市莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼　　邮编：361004

电话：0592-5822910　　传真：0592-5822911

联系人：李先生5822905　　电子信箱：ljh2290055@126.com

银行账户信息：

| 账户类别 账户信息 | 谈判保证金 | 成交咨询服务费及采购文件费 |
| --- | --- | --- |
| 开 户 行 | 厦门银行开元支行 | 厦门银行银隆支行 |
| 账 号 | 80117600002268 | 83600120420000252 |
| 收款单位 | 厦门市务实采购有限公司 |  |
| 财务部门电话 | 0592-5822100 5822902 |  |

# 第二章  谈判响应供应商须知

## 谈判响应供应商须知前附表

本须知前附表中的条款是与《谈判响应供应商须知》中的条款相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 谈判响应供应商资格要求与资格证明文件： - 谈判响应供应商必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，谈判响应供应商必须在谈判响应文件中提供法人营业执照副本有效复印件。 - 谈判响应供应商必须在谈判响应文件中提供谈判代表的法人授权书原件和身份证有效复印件，谈判代表在谈判现场应出示身份证原件。 以上资格证明文件均应加盖谈判响应供应商公章。 |
| 2 | 谈判响应有效期：谈判响应截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其谈判响应被拒绝。 |
| 3 | 谈判响应文件递交地址：招标代理机构开标厅（厦门市莲岳路221-1号公交大厦1号楼7楼） 谈判响应截止时间：见第一章谈判邀请。 |
| 4 | 谈判响应保证金：人民币贰仟元整（￥2000元）。 响应供应商按以下要求提交的谈判保证金，本项目均予接受。 缴交方式; 相关要求; 办理信息. 方式一： 电子保函; 在响应文件递交截止时间前，响应供应商应自行办妥电子保函手续，保函应注明项目名称，保险额度等信息，保函额度不少于采购文件规定的金额，保函有效期不少于谈判有效期。 响应供应商应在提交纸质响应文件的同时提供电子保函打印件(单独另外密封) ，或按采购文件规定将电子保函编制至电子响应文件中，未提供的视为谈判保证金不符合谈判要求。; 关注微信公众号"采招宝平台”（可扫描下方二维码），申请办理电子保函，并下载电子保函作为谈判响应文件的组成部分在谈判响应时一并提交。. 方式二： 银行转账; 在响应文件递交截止时间前，响应供应商应从其银行账户以公对公转账方式向谈判保证金账户提交谈判保证金。谈判保证金以截标前实际到帐为准（响应供应商应在银行受理单据上标明采购项目编号，并在用途一栏上注明“保证金”）,截标前响应供应商应提供银行转账受理回执单据等，不能在递交响应文件现场缴交现金或以个人名义交纳谈判保证金。; 谈判保证金账户 开户行： 厦门银行开元支行 账号： 80117600002268 收款单位： 厦门市务实采购有限公司. 1、谈判保证金应以响应供应商名义以转账、电汇等形式提交；并在银行受理单据上标明项目编号，在用途一栏上注明“ ”等相关信息。 2、招标代理机构不接受在递交响应文件现场缴交现金或以响应供应商名义现金缴款单等形式提交谈判保证金。 3、谈判保证金必须在递交响应文件截止时间前到达《第一章 谈判邀请》中的指定账号，缴错账号而产生的一切后果由响应供应商自行承担。 4、项目谈判结束后，招标代理机构将根据相关规定将谈判保证金退回原账号。 |
| 5 | 谈判流程及规则： - 招标代理机构按有关规定组建谈判小组，编制竞争性谈判文件。 - 谈判响应供应商必须符合我国政府采购法所要求的基本资格条件，并满足采购人所提出的特定条件。 - 谈判响应供应商购买谈判文件，在规定的时间内递交谈判响应文件，在平等的条件下参加谈判。 - 按递交响应文件的签到顺序以随机方式抽取谈判顺序。 - 谈判小组审阅谈判文件及谈判响应供应商的谈判响应文件。 - 谈判小组对谈判文件和响应文件提出重点的谈判内容。 - 按照确定的谈判顺序，谈判小组依次与谈判响应供应商进行“一对一”谈判。 - 根据谈判文件的有关规定，组织谈判小组与已递送竞争性谈判响应文件的各谈判响应供应商进行一轮或多轮谈判。 - 每轮谈判结束前由谈判小组决定是否需要进行下一轮谈判，如需要进行下一轮谈判，招标代理机构将以书面形式通知谈判响应供应商下一轮谈判的时间。 - 在谈判过程中，如果谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的谈判响应供应商，以便使每个谈判响应供应商都有同等机会根据修改后的谈判条件提出新的或修改了的报价。 - 谈判响应供应商结合谈判小组的要求，根据本公司的实际情况，对响应文件进行补充、修正、承诺等，进行二次报价。 - 谈判响应供应商递交的响应文件补充、修正、承诺、最终报价函应予密封并交至招标代理机构前台，招标代理机构工作人员在收齐全部谈判响应供应商材料后，统一送达谈判小组，在谈判小组的监督下的当众开封、宣读。 - 谈判小组对各谈判响应供应商的技术、商务和价格进行评议和比较。 - 谈判小组根据成交规则推荐预谈判成交供应商。 - 招标代理机构将成交结果以网上公告的形式通知所有参加谈判的谈判响应供应商。 - 在谈判中，采购人、招标代理机构和谈判响应供应商要严格遵循保密的原则，任何一方不得向其他谈判响应供应商透露与谈判有关的其他谈判响应供应商的技术资料、价格和其他信息。 |
| 6 | 谈判内容： - 技术方案、技术要求的响应、优化程度、工期进度； - 商务响应情况，质量保证期，售后服务承诺等； - 谈判初始报价及谈判最后报价； - 其他谈判文件要求的因素。 |
| 7 | 评审具体方法和标准： 一、对所有谈判响应供应商的谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。首先，由谈判小组根据谈判文件要求(无效响应界定)，审核各谈判响应文件是否合格、有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求且经谈判后未能提供实质性响应材料的均不进入评审程序。 谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等的供应商，按照最后报价由低到高顺序推荐预成交供应商，即采用报价最低的原则确定成交供应商。 若本次谈判为本项目采购的首次谈判，当对谈判文件作出实质性响应的供应商不足三家时，本次谈判失败。失败后将另行公告征集和补充供应商或由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中补充参加谈判的供应商，并重新组织谈判。经补充后，对谈判文件作出实质响应的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判，并按本评审办法进行评审；只有一家的，可以采取单一来源方式采购，谈判小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。 |
| 8 | 采购代理服务费标准及缴纳方式： 招标代理机构按物价部门核定的标准向谈判成交供应商收取采购代理服务费，收费标准（以成交标段金额为基数）具体为：3000元。谈判成交供应商在领取成交通知书时，应以转帐支票、汇票、现金等付款方式向招标代理机构一次性付清成交服务费。招标代理机构服务费账户开户详见谈判文件封底（即：户名：厦门市务实采购有限公司，开户行:厦门银行银隆支行，帐号:83600120420000252）。 |
| 9 | 重要提示： 1、交通拥堵，递交谈判响应文件请提前做好准备。在规定的谈判截止时间之后送达的谈判响应文件将被拒收，敬请谅解。 |

## 一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或招标代理机构

2.2 “采购人”系指本次本项目的委托方及其用户方。

2.3 “招标代理机构”系指组织本次采购项目的厦门市务实采购有限公司。

2.4  “谈判响应供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次谈判响应文件的供货商或服务商。

3. 合格的谈判响应供应商

3.1 凡有能力提供本谈判文件所述货物及服务的，符合本谈判文件规定资格要求的境内供货商或服务商均可能成为合格的谈判响应供应商。

3.2 谈判响应供应商应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个谈判响应供应商只能提交一个谈判响应文件。如果谈判响应供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目谈判：

（1） 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2） 母公司及其直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

（3） 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 本项目不接受联合体响应。

3.5谈判代理人在同一个项目中只能接受一个谈判响应供应商的委托参加谈判。

4. 谈判响应费用

4.1 谈判响应供应商自行承担其响应谈判所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，“采购人”、“招标代理机构”均无义务和责任承担这些费用。

## 二、谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务谈判程序、内容和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

（1） 谈判邀请

（2） 谈判响应供应商须知

（3） 项目内容及要求

（4） 谈判响应文件格式

6. 谈判文件的澄清

6.1 谈判响应供应商对谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按谈判邀请中载明的时间、地址按照招标代理机构网站（http://www.xmws.com）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面的形式通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在原采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

7. 谈判文件的修改

7.1招标代理机构可主动或依谈判响应供应商要求澄清的问题而修改谈判文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告。该修改内容为谈判文件的组成部分，对谈判响应供应商具有约束力。谈判响应供应商可查询相关网站内容也可向招标代理机构索取书面修改文件。谈判响应供应商在收到该文件后应以书面形式予以确认，否则视为收悉。谈判响应供应商编制谈判响应文件时被视为已考虑了上述修改。

7.2 为使谈判响应供应商在准备谈判响应文件时有合理的时间考虑谈判响应文件的修改，招标代理机构可酌情推迟谈判截止时间和谈判时间。

7.3答疑文件、补充通知、修改通知将构成谈判文件的一部分，对谈判双方均有约束力；答疑文件、补充通知、修改通知与谈判文件不一致的部分及内容以前者为准；答疑文件、补充通知、修改通知内容不一致，以最后一次发出的为准。

## 三、谈判响应文件的编写

8. 要求

8.1 谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其谈判响应将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，不接受有任何可选择性的报价，每一种货物（或服务）只能有一个报价。

9. 谈判响应文件语言

9.1 谈判响应文件应用中文书写。谈判响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 谈判响应文件的组成，谈判响应文件应包括下列部分：

- 谈判响应文件

- 报价一览表

- 分项报价表

- 货物说明一览表

- 供货范围清单

- 技术规格和商务偏离表

- 谈判响应供应商的资格证明文件

- 服务承诺

- 谈判响应供应商提交的其他资料

- 采购代理服务费承诺书

- 报价谈判响应保证金缴交的有效凭证

11. 谈判有效期

11.1谈判响应文件从谈判响应供应商须知前附表所规定的谈判响应截止期之后开始生效，在谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其谈判响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于谈判有效期满之前书面要求谈判响应供应商同意延长有效期，谈判响应供应商应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。谈判响应供应商可以拒绝上述要求而其谈判响应保证金可按规定予以退还。谈判响应供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的谈判响应供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件，但将要求其相应延长谈判响应保证金有效期，有关退还和不予退还谈判响应保证金的规定在谈判有效期延长期内继续有效。

12. 谈判响应保证金

12.1谈判响应保证金为谈判响应文件的组成部分之一。

12.2 谈判响应供应商应在提交谈判响应文件之前向招标代理机构缴交谈判响应供应商须知前附表要求的谈判响应保证金。联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判响应保证金，以一方名义提交谈判响应保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 谈判响应保证金用于保护本次谈判活动免受谈判响应供应商的行为而引起的风险。

12.4 谈判响应保证金的提交形式见谈判响应供应商须知前附表。

12.5 未按规定缴交谈判响应保证金的谈判，将被视为无效谈判响应。

12.6 未成交的谈判响应供应商在成交结果公告后5个工作日内，凭其开具的收款收据或我司开具的临时收条办理退还其谈判响应保证金手续，谈判响应保证金退还系原额无息退返。

12.7 在谈判成交供应商支付所有采购代理服务费并签定合同后（若有交纳履约谈判响应保证金要求的，在谈判成交供应商交纳履约谈判响应保证金并签定合同后）5个工作日内，招标代理机构对谈判成交供应商凭其签定的合同副本和开具的收款收据予以原额无息退还其谈判响应保证金。

12.8 谈判响应保证金的有效期为有效期及其后的30个日历日。

12.9 发生以下情形之一的，谈判响应保证金将不予退还：

- 谈判响应供应商在谈判响应文件递交截止时间后，谈判有效期内撤回的；

- 谈判成交供应商未能按本须知第22条规定签定合同；

- 谈判成交供应商未按谈判响应供应商须知前附表规定缴纳采购代理服务费；

- 谈判成交供应商未按谈判文件要求提交履约谈判响应保证金的；

- 以他人名义参与谈判响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

- 本谈判文件中规定的其他没收谈判响应保证金的情形。

上述不予退还谈判响应保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 谈判响应文件的格式

13.1 谈判响应供应商须编制由本须知第10条规定文件组成的谈判响应文件正本壹份，副本贰份，正本必须用A4等标准幅面纸张打印装订（相关证明材料可以按谈判文件要求直接使用有效的且加盖谈判响应供应商公章的原件、复印件或资料彩页等），副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2 谈判响应文件的主要内容（以第五章谈判响应文件格式内容为主）应由谈判响应供应商的法定代表人或者其授权代表签署并加盖谈判响应供应商公章，如由后者签署，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，报价使用货币为人民币。

13.4 谈判响应供应商应提交证明其拟供货物（或服务）符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物（或服务）主要技术性能的详细描述。

13.5 谈判响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖谈判响应供应商公章。

13.6 全套谈判响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正谈判响应供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应当由法定代表人或授权代表签字证明或加盖校正章或公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写谈判响应文件、谈判响应文件字迹模糊不清的，其谈判将被拒绝。

13.8 谈判响应供应商应将上述文件按顺序胶装成册、打印页码，并编列谈判响应文件目录、资料清单。由于装订不规范或编排顺序混乱而导致谈判响应文件被误读或漏读，该谈判响应供应商可能将因此承担不利的评审结果或该谈判响应可能被视为无效谈判响应。

## 四、谈判响应文件的提交

14. 谈判响应文件的密封、标记和递交

14.1 谈判响应供应商应将谈判响应文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明项目编号、谈判响应供应商名称、货物名称及“正本”或“副本”字样。谈判响应文件未密封将导致其谈判被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指谈判邀请中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，并加盖谈判响应供应商公章或由谈判代表签字。

14.3 如果谈判响应文件由邮局或专人送交，谈判响应供应商应将谈判响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按谈判响应供应商须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对谈判响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 谈判响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的谈判响应文件为无效谈判响应文件，将被拒收。

14.6 谈判响应供应商在谈判截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为谈判响应文件的组成部分。

## 五、谈判响应文件的评估和比较

15． 谈判时间

15.1 在谈判响应供应商须知前附表中所规定的时间、地点谈判（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 谈判由招标代理机构主持，邀请采购人、谈判响应供应商和有关方面代表参加。谈判响应供应商一般应派授权代表参加谈判，并办理签到手续。

16． 谈判小组

16.1招标代理机构根据采购货物（或服务）的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人以上单数组成，专家人数不能少于2/3。在谈判文件递交时间后的适当时间里由谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出推荐谈判成交供应商的建议。

17. 谈判响应文件的初审

对所有谈判响应供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

17.1 谈判小组将对谈判响应文件进行审查，以确定谈判响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判响应保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）谈判响应文件中报价一览表内容与谈判响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

（2）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）对于漏报的货物细目单价和总价或单价和总价中减少的报价内容视为已含入其他货物细目的单价和总价之中。

（4）对于多报的货物细目的报价或报价中增加的部分报价在结算时从报价中给予扣除。

如果谈判响应供应商不接受按上述方法对谈判响应文件中的算术错误进行更正，其谈判将被拒绝并没收其谈判响应保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对谈判响应文件详细评估之前，谈判小组将依据谈判响应供应商提交的谈判响应文件按谈判响应供应商须知前附表所述的资格标准对谈判响应供应商进行资格审查，以确定其是否具备谈判资格。如果谈判响应供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，或是在谈判响应过程中谈判响应供应商对象发生变更（包括响应主体变更或响应联合体变更）的，其报价将被视为无效报价，其谈判响应为无效谈判响应。

17.3.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和谈判成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的谈判响应供应商的竞争地位。对存在上述实质性偏离情况且不能满足采购人原本采购要求的谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）或是没有实质性响应的谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）将不进行评估，其谈判响应将视为无效谈判响应。凡有下列情况之一者，谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）也将被视为未实质性响应谈判文件要求：

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）未按照本须知的规定进行密封、标记的；

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）主要内容（如谈判响应文件、报价一览表等）未加盖谈判响应供应商公章；

- 谈判响应供应商未按规定提交谈判响应保证金的；

- 谈判响应供应商的谈判有效期不满足谈判文件要求的；

- 谈判内容与项目内容及要求有重大偏离或保留的；

- 谈判响应供应商提交的是可选择的报价；

- 谈判响应供应商未按规定进行分项报价；

- 谈判响应供应商提交的最终报价超过采购预算或控制价；

- 谈判响应供应商报价明显低于成本价的且不能合理说明或不在规定时间内作说明的；

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）中提供虚假或失实资料的；

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款（如不满足保修期、供货期要求等）；

- 谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）不满足谈判文件中带★条款要求的；

- 谈判响应供应商的技术、商务谈判响应方面明显复制谈判文件要求的；

- 采购人根据具体项目的情况对的实质性要求作特别的规定。

谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件（含经谈判后提供的有效的相关书面承诺材料）本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18. 谈判响应文件的澄清

18.1 对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判响应供应商的澄清、说明或者补正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 谈判小组将按谈判响应供应商须知前附表所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 若谈判响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，谈判响应供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关有效证明材料，不能合理说明或不能提供相关有效证明材料的，可作无效谈判响应处理。

## 六、成交与签定合同

20. 成交准则

20.1 最低谈判价不作为成交的保证。

20.2 推荐情况

20.2.1谈判响应供应商的谈判响应文件符合谈判文件要求，按谈判文件确定评审方法、标准，经谈判小组评审并推荐成交候选供应商。

20.2.2出现谈判响应供应商有串通哄抬价格嫌疑，或出现影响采购公正的违法、违规行为，或因重大变故采购任务取消的，谈判小组可以作出不予推荐成交候选供应商、谈判失败的决定。

20.3评审结束后，招标代理机构在五个工作日内将评审报告送采购人。

20.4采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定拟谈判成交供应商。

20.4.1 采购人可以要求拟谈判成交供应商候选人提供谈判响应文件中复印件的原件进行核对,以及审查拟谈判成交供应商候选人的谈判响应供应商资格、信誉、生产条件、产品技术状态、性能以及在不违背相关法律法规规定的其它采购人认为有必要了解的问题。

20.4.2接受质询的成交候选人必须如实回答询问或接受采购人的考察，并提供所需的有关资料。

20.4.3如果成交候选人未在结果公告后的5个工作日内配合采购人办理20.4.1款项的内容,或无能力履行合同，其谈判将被拒绝，采购人将对第二成交候选人做类似审查，并将审查结果报谈判小组讨论或上报采购主管部门按相关规定处理。

21. 成交通知

21.1 结果确认后，招标代理机构将在刊登本采购项目信息公告的媒介上对成交结果进行公告，同时招标代理机构向谈判成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和谈判成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者谈判成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

21.2 招标代理机构将在《成交通知书》发出的同时将未成交通知书发送给未成交的其它谈判响应供应商，请未成交的谈判响应供应商到招标代理机构领取。

21.3 《成交通知书》将作为签定采购合同的依据。采购合同签定后，《成交通知书》成为合同的一部分。

21.4 招标代理机构应当在成交通知书发出后5个工作日内无息退还未成交的谈判响应供应商的谈判响应保证金（含保函），在采购人与谈判成交供应商签定合同后（若有交纳履约谈判响应保证金要求的，则在谈判成交供应商交纳履约谈判响应保证金后）5个工作日内，无息退还谈判成交供应商的谈判响应保证金。有关谈判响应供应商应按谈判文件要求及时向招标代理机构提交退还谈判响应保证金的凭证材料。

22. 签定合同

22.1 采购人、谈判成交供应商应当在成交公告、《成交通知书》发出之日起30日内，根据谈判文件确定的事项和谈判成交供应商谈判响应文件，签定合同。双方所签定的合同不得对谈判文件和谈判成交供应商谈判响应文件作实质性修改。逾期未签定合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。属谈判成交供应商责任的，招标代理机构将没收其谈判响应保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与谈判成交供应商签定合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、谈判成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签定采购合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经采购办批准，可与谈判响应供应商协商签定补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 七、其他

23谈判响应供应商相关责任

23.1谈判响应供应商有下列情形之一的，由管理部门处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 
　　（一）提供虚假材料谋取成交的； 
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判响应供应商的； 
   （三）与采购单位、其他谈判响应供应商恶意串通的；

（四）向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照谈判文件和谈判响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的； 
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 
　　 谈判响应供应商有前款情形之一的，成交无效。 
    23.2 谈判成交供应商有下列情形之一的，采购单位不予退还其交纳的谈判响应保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
　　（一）成交后无正当理由不与采购人或者招标代理机构签定合同的；
    （二）将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将成交项目分包给他人的；
    （三）拒绝履行合同义务的。

24质疑投诉

24.1谈判响应供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

谈判响应供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，按照招标代理机构网站（http://www.xmws.com）上提供的样式（也可到招标代理机构前台领取）以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在收到谈判响应供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。
    24.2质疑人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向政府采购主管部门投诉。

24.3谈判响应供应商未在上述规定的时间内提出质疑的,之后，其提出质疑将被拒绝。

# 第三章  项目内容及要求

## 谈判项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 内容及要求 | 施工地点 | 施工工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光井改造及道路修缮 | 1项 | 详见以下要求 | 福建省厦门市同安区滨海西大道6599号采购人指定地点 | 合同签订后30日历日 |

## 项目基本要求

| 序号 | 内容 | 要求及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 采光井改造及道路修缮 |
| 2 | 施工地点 | 福建省厦门市同安区滨海西大道6599号 |
| 3 | 施工工期 | 30日历日 |
| 4 | 项目内容 及主要施工范围 | 详见招标文件主要技术要求 |
| 5 | 施工工艺要求 | 1、具体颜色以建设单位要求为准； 2、材料进场均送样给甲方确认为准； |
| 6 | 特殊要求 | 无 |
| 7 | 质量标准要求 | 合格 |
| 8 | 工期要求 | 合同签订后30个日历日内竣工，并通过验收交付使用。 |

## 主要货物及材料技术要求

| 序号 | 货物名称 | 主要技术及参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锁具产品 | - 产品手扣板：插芯式手扣板为B级，斜舌强度为B级；须提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件佐证。 - 产品锁具灵活度用钥匙操作主锁舌的转动扭矩应≤1.5N.M；须提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件佐证。 - 产品锁头：双向锁头；锁芯：采用双排内压式边柱锁定结构；须提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件佐证。 - 产品为“机械圆头AB锁”;须提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件佐证； |
| 2 | 胶泥材料 | - 抗压强度（3d）MPa≥11，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 - 抗折强度（7d）MPa≥3.5，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 - 耐水性≥80%，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 - 抗渗性(涂层3mm7d)MPa≥0.8未渗水，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 - 耐碱性：10%Na OH溶液浸泡28h无变化，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 |
| 3 | 水漆 | - 产品满足GB/T21866-2008标准要求，病毒灭活率≥99.99%且杀灭对数值≥4.43KL，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐。 - 产品满足GB18582-2008标准要求，游离甲醛≤16.8mg/kg，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 - 产品满足GB18582-2008标准要求，可溶性汞≤9mg/kg，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 - 产品满足GB/T21866-2008标准要求，测试微生物大肠杆菌，抗菌涂料24h后平均回收菌数≤20且抗（细）菌率≥99.99%，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告有效复印件进行佐证。 - 产品满足GB/T21866-2008标准要求，测试微生物金黄色葡萄球菌，抗菌涂料24h后平均回收菌数≤20且抗（细）菌率≥99.99%，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件进行佐证。 - 产品满足GB18582-2008标准要求，挥发性有机物含量（VOC）≤68.2g/L，提供经国家认监委认可的检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件进行佐证。 |

备注：

1、说明：响应供应商须明确所报货物或服务与采购要求存在正负偏离情况。对照谈判文件中上述要求，逐条说明所提供货物及材料已对上述技术条款要求做出了实质性的响应，并列于《技术要求响应情况表》中。供应商若未对采购要求进行逐条响应，谈判小组将做出不利于供应商的评审。

★2、 以上所有技术条款均为基本要求，各响应供应商可提出更优的技术参数。供应商对上述技术条款要求不满足或负偏离或未响应达到3条或以上的，视为与本次采购内容及要求有重大偏离或保留，属于未实质性响应谈判文件要求，其谈判响应文件无效。

## 工程量清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：地下车库仓库改造_土建单位工程 |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 专业分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011210006001 | 其他隔断 |  | m2 | 117 |  |  |
| (1) |  | 双面轻钢龙骨石膏板隔断墙 |  | m2 | 117 |  |  |
| (2) |  | 隔音墙内填吸音棉墙 |  | m2 | 117 |  |  |
| (3) |  | 内墙涂料 (墙面 二遍) |  | m2 | 234 |  |  |
| 2 | 010802003001 | 钢质防盗门 | 规格：1500*2100mm；双开，综合、含门锁及闭门器，门框胶泥填缝； 1.锁具产品满足：①产品为“机械圆头AB锁”；②产品手扣板：插芯式手扣板为B级，斜舌强度为B级；③产品锁具灵活度用钥匙操作主锁舌的转动扭矩应≤1.5N.M；④产品锁头：双向锁头；锁芯：采用双排内压式边柱锁定结构。胶泥产品满足：①检测结果满足“抗压强度（3d）MPa≧11且抗折强度（7d）MPa≧3.5”；②检测结果满足“耐水性≧80%且抗渗性(涂层3mm7d)MPa≧0.8未渗水，耐碱性：10%Na OH溶液浸泡28h无变化” | m2 | 6.3 |  |  |
| (1) |  | 不锈钢双开防盗门1500*2100 |  | m2 | 6.75 |  |  |
| (2) |  | 机械圆头AB锁 |  | 个 | 2 |  |  |
| (3) |  | 门框胶泥填缝 |  | m | 11.73 |  |  |
| 3 | 011406001001 | 楼梯间涂料修复 |  | m2 | 196 |  |  |
| (1) |  | 清除抹灰面油漆涂料 |  | m2 | 196 |  |  |
| (2) |  | 乳胶漆 (室内 墙面 二遍) |  | m2 | 196 |  |  |
| 4 | 010507003001 | 排水沟盖板边缘角铁固定修复 | 水漆产品满足：①检测结果满足“产品满足GB/T21866-2008标准要求，病毒灭活率≥99.99%且杀灭对数值≥4.43KL；②检测结果满足“产品满足GB18582-2008标准要求，游离甲醛≤16.8mg/kg”；③检测结果满足“产品满足GB18582-2008标准要求，可溶性汞≤9mg/kg”；④检测结果满足“产品满足GB/T21866-2008标准要求，测试微生物大肠杆菌，抗菌涂料24h后平均回收菌数≤20且抗（细）菌率≥99.99%”；⑤检测结果满足“产品满足GB/T21866-2008标准要求，测试微生物金黄色葡萄球菌，抗菌涂料24h后平均回收菌数≤20且抗（细）菌率≥99.99%”；⑥检测结果满足“产品满足GB18582-2008标准要求，挥发性有机物含量（VOC）≤68.2g/L” | m | 33.6 |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：地下车库仓库改造_土建单位工程 |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| (1) |  | 排水沟盖板边缘角铁固定修复 |  | m | 33.6 |  |  |
| (2) |  | 两侧破损水漆面修复及涂刷 |  | m2 | 41.235 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：地下车库仓库改造_安装单位工程 |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 专业分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 套 | 6 |  |  |
| (1) |  | LEDT5灯管 |  | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 030404034002 | 照明开关 |  | 个 | 2 |  |  |
| (1) |  | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 (单控三联以下) |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 030411001002 | 配管 |  | m | 100 |  |  |
| (1) |  | 套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 外径≤20mm |  | m | 100 |  |  |
| 4 | 030411004002 | 配线 |  | m | 400 |  |  |
| (1) |  | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  | 单线 | 400 |  |  |
| 5 | 030411006002 | 接线盒 |  | 个 | 10 |  |  |
| (1) |  | 暗装开关(插座)盒 |  | 个 | 10 |  |  |
| 6 | 030404035002 | 插座 |  | 个 | 4 |  |  |
| (1) |  | 普通插座安装 单相 (暗插座电流≤30A) |  | 套 | 4 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼侧边小路改造_土建单位工程 |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 专业分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 |  | m3 | 10 |  |  |
| (1) |  | 人工挖一般土方 (一、二类土 基深 2m以外) |  | m3 | 10 |  |  |
| (2) |  | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距20km) |  | m3 | 10 |  |  |
| 2 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 |  | m | 80 |  |  |
| (1) |  | 路沿石(立缘石)安砌 (截面半周长 50cm以内 无基座) |  | m | 80 |  |  |
| 3 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 | 100 |  |  |
| (1) |  | 平整场地 |  | m2 | 100 |  |  |
| (2) |  | 填土夯实 (槽、坑) |  | m3 | 35 |  |  |
| 4 | 040204002001 | 人行道块料铺设 |  | m2 | 100 |  |  |
| (1) |  | 铺筑垫层料 砂垫层 (厚度 10cm) |  | m2 | 100 |  |  |
| (2) |  | 透水砖铺设 |  | m2 | 100 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：男生公寓附近道路硬化改造_土建单位工程 |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 专业分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001003002 | 拆除基层 |  | m2 | 120 |  |  |
| (1) |  | 小型机械拆除混凝土类面层 无筋 (厚20cm) |  | m2 | 120 |  |  |
| 2 | 040101001002 | 挖一般土方 |  | m3 | 19.2 |  |  |
| (1) |  | 人工挖一般土方 (一、二类土 基深 2m以外) |  | m3 | 19.2 |  |  |
| (2) |  | 自卸汽车运土 (载重10t以内 运距20km) |  | m3 | 19.2 |  |  |
| 3 | 041001004002 | 铣刨路面 |  | m2 | 52 |  |  |
| (1) |  | 水泥路面铣刨(厚度2cm以内) |  | m2 | 52 |  |  |
| 4 | 040402018002 | 施工缝 |  | m | 10 |  |  |
| (1) |  | 锯缝机锯缝 (缝深10cm) |  | m | 10 |  |  |
| (2) |  | 人工切缝 (伸缝 聚氨脂) |  | m2 | 1 |  |  |
| 5 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | m2 | 52 |  |  |
| (1) |  | 水泥稳定土 (水泥含量5% 人机配合 厚度 15cm) |  | m2 | 52 |  |  |
| (2) |  | 路面钢筋 (拉杆、传力杆) |  | t | 1.36 |  |  |
| (3) |  | 水泥混凝土路面 (厚度20cm) |  | m2 | 52 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：地下车库仓库改造_土建单位工程 |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 一 | 措施分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011707004001 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |  |  |
| (1) |  | 人工搬运 各种胶合板材、石膏板 到指定位置 | m2 | 117 |  |  |  |
| (2) |  | 人工搬运 水泥、石灰、油漆、涂料 到指定位置 | t | 0.665 |  |  |  |
| 2 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| (1) |  | 地面旧地毯保护 | m2 | 130 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：地下车库仓库改造_安装单位工程 |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 一 | 措施分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：教学楼侧边小路改造_土建单位工程 |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 一 | 措施分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040103002002 | 余方弃置 | m3 | 10 |  |  |  |
| (1) |  | 自卸汽车运石碴 (载重10t以内 运距 15km) | m3 | 10 |  |  |  |
| (2) |  | 人工运石碴 (运距 20m以内) | m3 | 10 |  |  |  |
| (3) |  | 推土机推运石碴 (推碴运距 20m以内) | m3 | 10 |  |  |  |
| 2 | 050406002002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | m.d | 20 |  |  |  |
| (1) |  | 彩钢板施工围挡 (封闭式 砖基础 高2.5m) | m | 20 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：男生公寓附近道路硬化改造_土建单位工程 |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 一 | 措施分部L01 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |  |
| (1) |  | 轮胎式推土机进出场费 90kW以内 | 台次 | 1 |  |  |  |
| (2) |  | 压路机进出场费 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 2 | 040103002003 | 余方弃置 | m3 | 19.2 |  |  |  |
| (1) |  | 人工运石碴 (运距 20m以内) | m3 | 19.2 |  |  |  |
| (2) |  | 推土机推运石碴 (推碴运距 20m以内) | m3 | 19.2 |  |  |  |
| (3) |  | 自卸汽车运石碴 (载重10t以内 运距 15km) | m3 | 19.2 |  |  |  |
| 3 | 050406002003 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | m.d | 30 |  |  |  |
| (1) |  | 彩钢板施工围挡 (封闭式 砖基础 高2.5m) | m | 30 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 五、谈判要求：

1、本项目为整体采购的交钥匙项目。

2、谈判响应供应商的报价系统须符合国家有关标准,设备及其元件、配件必须原厂原装、未经拆封，不能是自行拆装。

3、谈判响应供应商须提供报价货物的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明和功能介绍，同时还应提供各主要部件的生产厂家及型号。

4、谈判响应供应商应明确报价货物和项目要求存在正负偏离情况。

5、谈判响应供应商应在谈判响应文件中附上谈判主要货物原厂商印制的技术说明书（中文版，若无中文版，应同时提供中文的翻译材料并对翻译的准确性负责）。

6、谈判响应供应商必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。厦门地区以外的谈判响应供应商，在厦门应有能够提供售后服务的分公司或合作伙伴，能提供本地化技术服务，谈判响应供应商应提供相关的证明材料。属分公司的，应在谈判响应文件中提供在厦门市市场行政管理部门注册登记的营业执照副本有效复印件。属合作伙伴的，谈判响应供应商应在谈判响应文件提供以下材料：(1)与合作伙伴签订的合作协议书原件；(2)厦门本地合作伙伴的法人营业执照副本有效复印件(加盖合作伙伴的公章)。

7、谈判响应供应商应对谈判小组在谈判过程中提出的问题做出明确的书面应答；谈判代表在谈判过程中所做出的承诺是谈判响应供应商谈判响应文件的一部分，谈判响应供应商负有履行责任；谈判代表所做的承诺与谈判响应文件有不一致的，以谈判代表最后的书面承诺为准。

8、现场踏勘：由于该项目为改造项目，谈判响应供应商应勘察现场，提供现场勘察及现场图片，响应供应商自行与采购人联系对现场进行实地勘察，以便获取有关编制响应文件所涉及现场的资料，对于安装现场及位置等原因造成费用增加时，各供应商应综合考虑在响应报价内。采购人对谈判响应供应商实地勘察后做出的任何推论、理解和结论均不负责任，踏勘现场所发生的费用及发生的意外均由潜在供应商自行承担。

采购单位联系人：刘晓俊；联系电话：13959290958

9、项目完成期：合同签订后30个日历日完工并验收合格。

10、响应供应商报价需考虑付款方式、售后服务等要求所带来的成本，这些成本不能成为独立项目报价。

11、本项目控制价为12.4万元，响应供应商最后报价超过该控制价的为无效响应。

以上要求若需要提供证明文件、材料的，均应在提交的材料上加盖谈判响应供应商公章。

## 六、报价要求

- 报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

- 报价为货物送达采购人指定地点并实施安装调试，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括改造设计、制造、运输、采购保管、保险、售后服务（含保修期内的上门服务）、资料图册提供及伴随服务等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。谈判响应供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

- 谈判响应供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在谈判报价中，成交后不得再向采购人收取任何费用。

- 谈判响应供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

## 七、验收条件及标准

1、验收依据：谈判文件、谈判响应文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

3、项目验收：谈判成交供应商根据项目要求进行设施安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

4、采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对成交货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

5、验收时谈判成交供应商必须派代表参加。

6、验收过程所发生的一切费用由谈判成交供应商承担。

## 八、售后服务及培训要求

### （一）、售后服务要求

1、谈判响应供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、本批采购项目要求谈判响应供应商承诺对设备按国家相关规定提供质保服务。

3、要求响应供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目所建设系统的正常运行。

4、谈判成交供应商应根据采购人指定的地点提供免费送货、安装、调试服务。

5、谈判成交供应商应提供设备相关的配套技术资料，包括操作手册（中文版）及维修保养手册等。

6、响应供应商提供的所有产品自验收之日起须按国家相关规定提供2年质保期，质保期内免费上门提供维护、更换等服务，服务响应时间为2小时随时响应。到达现场时间不超过48小时；特殊情况在48小时内无法恢复的，质保期内谈判成交供应商应予以更换新设施或提供代用设施；在质保期内应予提供代用设备或使设备可正常运转的措施。

7、谈判响应供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

### （二）、培训要求

谈判成交供应商应免费为采购人提供成交设施备的操作、使用及维护的技术培训服务。谈判响应供应商应将所有培训费用（含培训教材费）计入总价。

## 九、知识产权

谈判响应供应商必须通过合法渠道获取，并保证采购人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。否则，由此产生的责任，完全由谈判成交供应商承担。

## 十、合同签定及付款方式

1、谈判成交供应商接到《成交通知书》后，持《成交通知书》与采购人签定合同，谈判文件、谈判成交供应商的谈判响应文件均作为合同订立的基础。谈判成交供应商应将合同副本（一份）送招标代理机构备案。

2、本项目履约保证金为成交金额的3%，以保函形式在合同签订前递交给采购人，采购人在质保期满后退还给成交供应商。

3、按双方合同约定，一般为验收合格后15日内支付成交金额的100%。

# 第四章  谈判响应文件格式

注释： 《谈判响应文件格式》是谈判响应供应商的部分谈判响应文件格式和签定合同时所需文件的格式。谈判响应供应商应参照这些格式文件制作谈判响应文件。

谈 判 响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判响应供应商名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 谈判响应函

2. 报价一览表

3. 分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

谈判响应供应商的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照、税务登记证

8．服务承诺

9．谈判响应供应商提交的其它资料

10．采购代理服务费承诺书

11．谈判响应保证金缴交的有效凭证

谈判响应函

致：

根据贵方为      项目的谈判邀请（项目编号：         ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表谈判响应供应商（谈判响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本    份。

1. 谈判响应函

2. 报价一览表

3. 分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 技术规格和商务偏离表

7. 谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

谈判响应供应商的资格声明

法定代表人授权书

企业法人营业执照、税务登记证

8．服务承诺

9．谈判响应供应商提交的其它资料

10．采购代理服务费承诺书

11．谈判响应保证金缴交的有效凭证

12．以       方式提供的金额为人民币       元的谈判响应保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

2.谈判响应供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判响应供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判响应供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.谈判响应供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.本谈判响应文件自谈判响应截止时间起谈判有效期为：在谈判文件谈判响应供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生谈判文件第二章谈判响应供应商须知所述情况，则同意招标代理机构不予退还谈判响应保证金。

7.谈判响应供应商同意按照采购单位要求提供与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何谈判。

8. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

谈判响应供应商代表签字：

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

报价一览表

项目名称 ：            项目编号∶                   货币单位：

| 序号 | 项目名称 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 项目完成期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价(小写)￥: |  |  | (大写)人民币 |  |  |  |
| 谈判响应保证金缴交方式： |  |  |  |  |  |  |

注： 1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.谈判响应供应商对多个合同包进行谈判时，应单独列出各合同包的谈判合计价。

谈判响应供应商名称(公章)：

谈判响应供应商代表签字：

日期：

分项报价表

谈判响应供应商名称(公章)：             项目编号（及合同包）：

格式自拟。

谈判响应供应商代表签名：

日期：

货物说明一览表

（按报价货物合同包下品目号类别分别填写）

谈判响应供应商名称(公章)：                                  项目编号∶

| 序号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

谈判响应供应商代表签字：

日期：

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

谈判响应供应商代表签字：

日期：

技术规格和商务偏离表

谈判响应供应商名称(公章)：                          项目编号∶

| 序号 | 货物名称 | 规格条目号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：谈判响应供应商提交的谈判响应文件中与谈判文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为谈判响应供应商接受谈判文件的要求。谈判响应供应商存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

谈判响应供应商代表签字：

日期：

谈判响应供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

厦门市务实采购有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判，提供谈判文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及谈判响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本    份，随谈判响应文件一同递交。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

谈判响应供应商代表签字：

谈判响应供应商的资格声明

1．谈判响应供应商概况：

Ａ．谈判响应供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

（1）固定资产合计：

（2）流动资产合计：

（3）长期负债合计：

（4）流动负债合计：

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

（1）本年（期）利润总额累计：

（2）本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格谈判响应供应商资格且我方的谈判响应保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照见复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：       年        月        日

传      真：

电      话：

授权书

厦门市务实采购有限公司：

系我司员工，代表本司参与贵司组织的        项目（项目编号       ）谈判活动，全权代表本公司处理本项目的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、签署与项目相关的技术方案变更、服务承诺、报价等文件。谈判代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本司均予以认可并对此承担责任。谈判代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

谈判响应供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码：            电话：

附：谈判代表身份证件复印件

授权方

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

谈判代表签字：

日     期：

企业法人营业执照

厦门市务实采购有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方企业法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                  （签发机关名称）签发的我方         复印件，该证件真实有效。

（注：法人营业执照、    、   提供复印件，需由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

日      期：

服务承诺书

（采购人）:

我司参与             项目的谈判（项目编号：          ），如获成交，我司保证按以下条款进行服务：

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

谈判响应供应商提交的其它资料

谈判响应供应商认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

采购代理服务费承诺书

厦门市务实采购有限公司:

我们参与贵司组织的                           项目谈判（项目编号：          ），如获成交，我们保证按谈判文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵司认可的其他付款方式，向贵司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的谈判响应保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

谈判响应供应商（全称并加盖公章）：

谈判响应供应商代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

谈判保证金退还申请书

致：厦门市务实采购有限公司

我司于____年____月____日将谈判保证金人民币_______________元汇入贵司的________________（开户行），参加贵司组织的________________________________项目（编号：_____________）谈判响应活动。因我司成交后已签订项目合同（或我司未能成交），特申请原额无息退还谈判保证金，为盼！

请将投标保证金汇入以下我司帐户：

金  额：_______________________________（大小写）

开户行：_______________________________

开户名：_______________________________

帐  号：_______________________________

电  话：_______________________________

公司名称：（公章）

经办人：

年     月     日

备注：

- 若为成交人，须附上合同附件；

- 多个合同包项目应该注明申请退还第    合同包的投标保证金；

- 其他须说明事项                              。

招标代理机构审批

主管：               财务：          经办：